Week0(voor dat project week begon):
Prototype versie 1 was al klaar (marijn)
Mqtt testing op esp32(wout)
Opzoeken hardware / batterijen voor week 1(iedereen)
Week1(4-10):

Time tracking:
maandag :
(marijn)afwerken versie 1 prototype(3uur)
(torre) CAD tekening(3 a4 uur)
(torre) elektronica ontwerpen en testen (4uur),
(klaas) initial gamelogic(5uur)
dinsdag :
(wout) multithreading(2uur)
 (marijn) xd omzetten in website(3uur)
(torre) elektronica solderen en schakeling maken(8uur)
(klaas) extra gamemodes / setup sockets(3uur)
woensdag :
(iedereen) samen gekomen en alles gecombineerd van 2 tot 6(3uur)
 (klaas) bugfixes on code(3uur)

donderdag :
(wout) 2 uur aan tiks
(marijn) beginnen met documentatie(3uur)
(klaas) implement mqtt into code(3uur)
vrijdag :
(iedereen)samen komen in school laatste aanpassing voor user testing(2uur)
 (klaas) working on new gamemode(2uur)

weekend:

Week2(11-17):

Time tracking:
- maandag :
- dinsdag :
- woensdag :
- donderdag :
- vrijdag :
- weekend:

Week3(18-24):

Time tracking:
- maandag :
- dinsdag : (wout) multithreading 2uur
- woensdag : iedereen samen gekomen en alles gecombineerd van 2 tot 6
- donderdag : (wout) 2 uur aan tiks,
- vrijdag :
- weekend: