Projectmanagement
# Sprintbacklogs
Week1

Week2

Week3

Week4
Afwerken en finetunen
# Retrospectives
Week1
MVP is klaar
Veel kleine foutjes die nog moeten opgelost worden.
Week2
Website af(versie 2)
Begin database en extra games
Week3
Documentatie klaar alle tik’s zijn gemaakt.
Alles finetunen
Mogelijke bugs er nog uithalen
# Timetracking
Week1:
maandag :
(Marijn) Afwerken versie 1 prototype(3uur)
(Torre) CAD tekening(3 a 4 uur)
(Torre) Elektronica ontwerpen en testen (4uur),
(Klaas) Initial gamelogic(5uur)
dinsdag :
(wout) Multithreading(2uur)
(marijn) Xd omzetten in website(3uur)
(torre) Elektronica solderen en schakeling maken(8uur)
(Klaas) Extra game modes / setup sockets(3uur)
woensdag :
(Iedereen) Samenkomen en alles gecombineerd(4uur)
(Klaas) Bugfixes on code (3uur)
donderdag :
(Wout) 2 uur aan tiks
(Marijn) Beginnen met documentatie (3uur)
(Klaas) Implementeer mqtt in code (3uur)
(Torre) Fixen Touch sensor & 3D tekening maken voor 3D print (4uur)
vrijdag :
(Iedereen) Samen komen in school laatste aanpassing voor user testing (2uur)
(Klaas) Working on new game mode (2uur)
Week2:
maandag :
(Klaas) Colorhunt code(3uur)
(Marijn) Presentatie maken(2uur)
(Torre) Nieuw design maken in XD in logo’s in AI(8uur)
(Wout) Arduino code opkuisen + touch sensor fixen(4uur)
dinsdag :
(Klaas) Programmeren Simon says Vs(2uur)
(Marijn) Functionele analyse afwerken (1uur)
(Torre) Nieuwe xd design hermaken want vorige was verloren door Github(5uur)
(Iedereen) Voorbereiding presentatie & documentatie(2uur)
(Wout) Begin xd naar html + CSS(6uur)
woensdag :
(Klaas) Sockets(2uur)
(Marijn) Programmeren Color team game(2uur)
(Torre) Tiktakboom game mode programmeren in arduino(4uur)
(Wout) Begin xd naar html + CSS(8uur)
donderdag :
(Klaas) Mongodb uittesten(4uur)
(Marijn) Designdocument afwerken(1uur)
(Torre) Tiktakboom game mode programmeren in arduino(3uur)
(Wout) Finishen van HTML + CSS code(7uur)
vrijdag :
(Iedereen) Samenkomen in school voor testen van software en aanpassen Tik’s(8uur)

Week3:
maandag : (Marijn) Beginnen handleidingen, monteren eerste Tik’s (3uur)

dinsdag : (Marijn) Beginnen eind presentatie, klaarzetten indien documenten(3uur)

woensdag : (Marijn) Afwerken presentatie, update time tracking(1uur)

donderdag : (Iedereen) Samenkomen, testen nieuwste software(7uur)

vrijdag : (Marijn) Monteren laatste Tik’s + fix weerstandsbrug(2uur)
Week4:
maandag :

dinsdag : (Iedereen) Samenkomen voor laatste debug en klaarzetten demo(4uur)
# Burndownchart
aantal werk
aantal uren werk