Sprint backlog

## Week0(voor dat project week begon):
Prototype versie 1 was al klaar (marijn)
Mqtt testing op esp32 (wout)
Opzoeken hardware / batterijen voor week 1(iedereen)

## Week1(4-10):

Time tracking:
maandag :
(marijn) afwerken versie 1 prototype(3uur)
(torre) CAD tekening(3 a4 uur)
(torre) elektronica ontwerpen en testen (4uur),
(klaas) initial gamelogic(5uur)
dinsdag :
(wout) multithreading(2uur)
(marijn) xd omzetten in website(3uur)
(torre) elektronica solderen en schakeling maken(8uur)
(klaas) extra gamemodes / setup sockets(3uur)
woensdag :
(iedereen) samen gekomen en alles gecombineerd van 2 tot 6 (4uur)
(klaas) bugfixes on code (3uur)

donderdag :
(wout) 2 uur aan tiks
(marijn) beginnen met documentatie (3uur)
(klaas) implement mqtt into code (3uur)
(Torre) fixen touch sensor & 3D tekening maken voor 3D print (4uur)
vrijdag :
(iedereen) samen komen in school laatste aanpassing voor user testing (2uur)
(klaas) working on new gamemode (2uur)
weekend:

Week2(11-17):

Time tracking:
maandag :
(klaas) colorhunt code (3 uur)
(marijn)presentatie maken (2uur)
(torre) Nieuw design maken in XD in logo’s in AI (8 uur)
(wout) Arduino code opkuisen + touch sensor fixen (4u)
dinsdag :
(klaas) programmer Simon says vs (2uur)
(marijn) functionele analyse afwerken(1uur)
(torre) Nieuwe xd design hermaken want was de vorige kwijt gespeelt via GitHub
(iedereen) voorbereiding presentatie & documentatie(2 uur x 4)
(wout) begin xd naar HTML + CSS code (6u)
woensdag :
(klaas) sockets (2 uur)
(marijn) programmeren van color team(2uur)
(torre) Tiktakboom game mode programmeren in arduino (4 uur)
(wout) xd naar HTML + CSS code (8u)
donderdag :
(klaas) mongodb uittesten (4uur)
(marijn)designdocument afwerken(1uur)
(torre) tiktakboom game mode programmeren in arduino (3 uur)
(wout) Finishen van HTML + CSS code (7u)
vrijdag :
(iedereen) samenkomen in school voor testen van software en aanpassen Tik’s(8uur)
weekend:
(marijn)klaarzetten sprintbacklogs en documentatie(1uur)

Week3(18-24):

Time tracking:
maandag :
(marijn) handleidingen maken(2uur)

- dinsdag :
- (marijn) sprintbacklogs updaten+ presentatie(2uur)
- woensdag :
(marijn) handleidingen afwerken(1uur)
donderdag :
(iedereen) samenkomen project op school(6uur)
- vrijdag :
- weekend: