Week0(voor dat project week begon):
Prototype versie 1 was al klaar (marijn)
Mqtt testing op esp32(wout)

Week1(4-10):

Time tracking:
- maandag : (marijn)afwerken versie 1 prototype(2uur),(torre) CAD tekening(3 a4 uur),(torre) elektronica ontwerpen en testen (4uur)
- dinsdag : (wout) multithreading(2uur), (marijn) xd omzetten in website(3uur),(torre) elektronica solderen en schakeling maken(8uur)
- woensdag : (iedereen) samen gekomen en alles gecombineerd van 2 tot 6
- donderdag : (wout) 2 uur aan tiks,(marijn) beginnen met documentatie(3uur)
- vrijdag : (iedereen)samen komen in school laatste aanpassing voor user testing(2uur)
- weekend:
Week2(11-17):

Time tracking:
- maandag :
- dinsdag :
- woensdag :
- donderdag :
- vrijdag :
- weekend:

Week3(18-24):

Time tracking:
- maandag :
- dinsdag : (wout) multithreading 2uur
- woensdag : iedereen samen gekomen en alles gecombineerd van 2 tot 6
- donderdag : (wout) 2 uur aan tiks,
- vrijdag :
- weekend:

Week4:

Time tracking:
- maandag :
- dinsdag :
- woensdag :
- donderdag :
- vrijdag :
- weekend: